-

от                                                 2026 г. №            -

О внесении изменений в программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) 
на период 2023-2027 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 января 2023 г. № 17

В целях приведения в соответствие с Правилами предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 2253, Правительство Республики Саха (Якутия) 
п о с т а н о в л я е т:

- Внести в программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 января 2023 г. № 17 (далее – региональная программа), следующие изменения:

- в паспорте региональной программы:

- строку «Этапы и сроки реализации региональной программы» изложить в следующей редакции:

| Этапы и сроки реализации региональной программы | 2023 – 2027 годы. В период 2025 – 2027 годы финансирование не предусмотрено. |
| --- | --- |

б) строку «Ожидаемые результаты реализации региональной программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации региональной программы | - численность населения Республики Саха (Якутия), для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, по годам: 2023 год – 1 506 человек; 2024 год – 1 597 человек; 2025 год – - ; 2026 год – - ; 2027 год - - ; - протяженность замененных инженерных сетей, по годам: 2023 год – 8,638 км; 2024 год – 8,958 км; 2025 год – - ; 2026 год – - ; 2027 год - - ; - снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, по годам: 2023 год – – ; 2024 год – - 3,1 %; 2025 год – - ; 2026 год – - ; 2027 год - . |
| --- | --- |

- таблицу 1 раздела 1 и приложение № 1 к региональной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- таблицу 3 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

- приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства

Республики Саха (Якутия) 			 		               К. БЫЧКОВ

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от _________________ 2026 г. № ______

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов

| N | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  | Участник, реализующий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение | всего, тыс. рублей | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Республике Саха (Якутия): |  |  |  |  |  |  | Х | 8,958 | 74 961,94 | 22 200 | Х |
| ИТОГО по сфере реализации "Теплоснабжение": |  |  |  |  |  |  | Х | 8,958 | 74 961,94 | 22 200 | Х |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Верхневилюйский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 0,570 | 5 815,17 | 40 | Х |
| 1 | Верхневилюйский улус (район) Верхневилюйский наслег | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "АО МПМК" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "АО МПМК" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,570 | 5 815,17 | 40 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вилюйский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 1,536 | 10 890,30 | 3 460 | Х |
| 2 | Вилюйский улус (район) город Вилюйск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Квартальная" в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "Квартальная" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,712 | 4 402,99 | 3 420 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| 3 | Вилюйский улус (район) Халбакинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Староватово Вилюйского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "Центральная" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,824 | 6 487,31 | 40 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Мегино-Кангаласский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 0,634 | 5 371,57 | 40 | Х |
| 4 | Мегино-Кангаласский улус (район) Жанхадинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "Центральная" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,634 | 5 371,57 | 40 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Сунтарский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 0,411 | 2 902,94 | 2 232 | Х |
| 5 | Сунтарский улус (район) Эльгяйский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Кэнчээри" в с. Эльгяй Сунтарского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "Кэнчээри" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,411 | 2 902,94 | 2 232 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Таттинский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 1,121 | 6 937,96 | 3 790 | Х |
| 6 | Таттинский улус (район) Средне-Амгинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Харбалах Таттинского района (улуса) | Сети теплоснабжения котельной "Центральная" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,720 | 4 834,04 | 3 750 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| 7 | Таттинский улус (район) Таттинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "РПСЭО" в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "РПСЭО" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,401 | 2 103,92 | 40 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Томпонский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 2,680 | 26 220,70 | 3 040 | Х |
| 8 | Томпонский улус (район) Сасыльский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (0,69 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "Кэскил" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,687 | 3 919,02 | 3 000 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| 9 | Томпонский улус (район) Сасыльский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (1,99 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "Кэскил" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 1,993 | 22 301,68 | 40 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Хангаласский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 1,686 | 12 675,30 | 9 172 | Х |
| 10 | Хангаласский улус (район) город Покровск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" в г. Покровск Хангаласского улуса (района) (теплоснабжение, водоснабжение) <*> | Сети теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 1,686 | 12 675,30 | 9 172 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Олекминский улус (район)": |  |  |  |  |  |  | Х | 0,320 | 4 148 | 426 | Х |
| 11 | Олекминский улус (район) город Олекминск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "ОПНДИ" в г. Олекминск Олекминского улуса (района) | Сети теплоснабжения котельной "ОПНДИ" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Республики Саха (Якутия) | км | 0,320 | 4 148 | 426 | ГУП "ЖКХ РС(Я)" |

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от _________________ 2026 г. № ______

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов

| N | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей |  |  |  |  |  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  | км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Республике Саха (Якутия): |  |  |  | 8,958 | 8,638 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 1 506 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации "Теплоснабжение": |  |  |  | 8,958 | 8,638 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 1 506 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Верхневилюйский улус (район)": |  |  |  | 0,570 | 0,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Верхневилюйский улус (район) Верхневилюйский наслег | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "АО МПМК" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,570 | 0,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вилюйский улус (район)": |  |  |  | 1,536 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вилюйский улус (район) город Вилюйск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Квартальная" в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,712 | 0,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вилюйский улус (район) Халбакинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Староватово Вилюйского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,824 | 0,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Мегино-Кангаласский улус (район)": |  |  |  | 0,634 | 0,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мегино-Кангаласский улус (район) Жанхадинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,634 | 0,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Сунтарский улус (район)": |  |  |  | 0,411 | 0,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сунтарский улус (район) Эльгяйский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Кэнчээри" в с. Эльгяй Сунтарского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,411 | 0,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Таттинский улус (район)": |  |  |  | 1,121 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Таттинский улус (район) Средне-Амгинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Харбалах Таттинского района (улуса) | Теплоснабжение | 0,720 | 0,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Таттинский улус (район) Таттинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "РПСЭО" в с. Ытык-Кюёль Таттинского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,401 | 0,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Томпонский улус (район)": |  |  |  | 2,680 | 2,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Томпонский улус (район) Сасыльский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (0,69 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,687 | 0,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Томпонский улус (район) Сасыльский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (1,99 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района) | Теплоснабжение | 1,993 | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Хангаласский улус (район)": |  |  |  | 1,686 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хангаласский улус (район) город Покровск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" в г. Покровск Хангаласского улуса (района) (теплоснабжение, водоснабжение) <*> | Теплоснабжение | 1,686 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Олекминский улус (район)": |  |  |  | 0,320 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Олекминский улус (район) город Олекминск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "ОПНДИ" в г. Олекминск Олекминского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,320 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от _________________ 2026 г. № ______

| ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (факт) | плановый период (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 1 506 | 1 597 | - | - | - |
| 2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 8,638 | 8,958 | - | - | - |
| 3 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | - | - | -3,1 | - | - | - |

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от _________________ 2026 г. № ______

ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия) на период 2023-2027 годов

| N | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей |  |  |  |  |  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  | км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Республике Саха (Якутия): |  |  |  | 8,958 | 8,638 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 1 506 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации "Теплоснабжение": |  |  |  | 8,958 | 8,638 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 1 506 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Верхневилюйский улус (район)": |  |  |  | 0,570 | 0,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Верхневилюйский улус (район) Верхневилюйский наслег | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной "АО МПМК" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,570 | 0,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Вилюйский улус (район)": |  |  |  | 1,536 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вилюйский улус (район) город Вилюйск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Квартальная" в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,712 | 0,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вилюйский улус (район) Халбакинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Староватово Вилюйского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,824 | 0,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Мегино-Кангаласский улус (район)": |  |  |  | 0,634 | 0,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мегино-Кангаласский улус (район) Жанхадинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,634 | 0,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Сунтарский улус (район)": |  |  |  | 0,411 | 0,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сунтарский улус (район) Эльгяйский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Кэнчээри" в с. Эльгяй Сунтарского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,411 | 0,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Таттинский улус (район)": |  |  |  | 1,121 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Таттинский улус (район) Средне-Амгинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "Центральная" в с. Харбалах Таттинского района (улуса) | Теплоснабжение | 0,720 | 0,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Таттинский улус (район) Таттинский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "РПСЭО" в с. Ытык-Кюёль Таттинского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,401 | 0,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Томпонский улус (район)": |  |  |  | 2,680 | 2,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Томпонский улус (район) Сасыльский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (0,69 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,687 | 0,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Томпонский улус (район) Сасыльский наслег | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (1,99 км) котельной "Кескил" в с. Кескил Томпонского улуса (района) | Теплоснабжение | 1,993 | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Хангаласский улус (район)": |  |  |  | 1,686 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хангаласский улус (район) город Покровск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения котельной "Дачная" в г. Покровск Хангаласского улуса (района) (теплоснабжение, водоснабжение) <*> | Теплоснабжение | 1,686 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Олекминский улус (район)": |  |  |  | 0,320 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Олекминский улус (район) город Олекминск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной "ОПНДИ" в г. Олекминск Олекминского улуса (района) | Теплоснабжение | 0,320 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |